методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Планирование на предприятии»

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Волгоград 2009

УДК

Методические указания к курсовой работе по курсу «Планирование на предприятии» / Разр. к.т.н. доцент каф. ЭУДХ Г.Н. Островская, ст. преподаватель каф. ЭУДХ С.А. Кривошеева; ВолгГАСУ. – Волгоград, 2009. –

Даны основы разработки бизнес-плана дорожно-строительной организации.

Для студентов специальности 06.08.00.

Табл.5. Библиогр. 9 назв.

План учеб. - метод. документ. 2009г., поз. …..

Редактор……………..

Подписано в печать 00.00.2009г. Формат 60х84/16

Бумага газетная. Печать трафаретная. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. …. Тираж….экз. Заказ №….

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Информационно-издательский отдел

400074, Волгоград, ул. Академическая, 1

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Методика подготовки бизнес-плана

Библиографический список

Приложения

ВВЕДЕНИЕ

Планирование считается центральным звеном управления как на макро уровне, так и в рамках отдельного предприятия.

Планирование – процесс разработки и практического осуществления планов, в которых обосновываются такие виды работ, объемы, сроки и другие показатели производства и реализации строительной продукции, которые при умелом использовании имеющихся ресурсов могут принести предприятию наибольший доход.

С точки зрения отдельного предприятия, действующего в рыночной среде, можно выделить следующие виды планов:

•	Стратегические планы;

•	Долговременные планы;

•	Текущие планы;

•	Оперативные планы;

•	Инвестиционные проекты;

•	Бизнес-планы

В рыночных условиях хозяйствования бизнес-план давно нашел свое место в различных сферах и формах предпринимательства, в том числе для экономического обоснования инженерных решений, позволяя выявить проблемы, связанные с изменчивостью, нестабильностью, непредсказуемостью разнообразных рыночных ситуаций, с которыми сталкиваются предприятия.

Бизнес-план - краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективные решения и определить средства для их достижения.

Основной целью разработки бизнес-плана является планирование хозяйственной деятельности фирмы на ближайший и отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.

Структура бизнес-плана предприятия:

1)	Концепция бизнеса (резюме).

2)	Описание предприятия и отрасли.

3)	Характеристика услуг и продукции.

4)	Исследование и анализ рынка сбыта.

5)	Конкуренция и конкурентное преимущество.

6)	План маркетинга.

7)	Организационный план.

8)	План производства.

9)	Финансовый план.

10)	Финансовая стратегия.

11)	Потенциальные риски.

Методика подготовки бизнес-плана

Перейдем к детальному рассмотрению структуры бизнес-плана и содержания его разделов.

Титульный лист бизнес-плана должен быть лаконичным и привлекательным, не содержать излишних подробностей. Титульный лист бизнес-плана может быть оформлен в следующей последовательности:

Предприятие__________________________________________________________________

Адрес________________________________________________________________________

Телефон___________________________________Факс_______________________________

Строго конфиденциально

Просьба вернуть, если Вас не заинтересовал проект

Кому_________________________________________________________________________

Краткое название проекта (до 20-30 знаков)________________________________________

Полное название проекта________________________________________________________

Руководитель предприятия______________________________________________________

Тел______________________

Проект подготовлен____________________________________________________________

Тел______________________

Дата начала реализации проекта__________________________________________________

Продолжительности проекта_____________________________________________________

Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные, от даты начала проекта____________________________________________ мес.

Дата составления_________________________________________________________200_г.

В аннотации дается краткое описание цели и основных положений бизнес-плана (0,5-2 страницы). Аннотация предназначена для высшего руководства, письменных обращений, рекламных объявлений.

Аннотация может быть оформлена в следующей последовательности:

Предприятие__________________________________________________________________

Адрес________________________________________________________________________

Телефон___________________________________Факс_______________________________

Руководитель предприятия______________________________________________________

Суть предлагаемого проекта и место реализации____________________________________

Результат реализации проекта____________________________________________________

Общая стоимость проекта_______________________________________________________

Необходимые (привлекаемые) финансовые ресурсы_________________________________

Срок окупаемости проекта_______________________________________________________

Ожидаемая среднегодовая прибыль_______________________________________________

Предполагаемая форма и условия участия инвестора________________________________

Возможные гарантии по возврату инвестиций______________________________________

В оглавлении дается перечень того, что будет включено в бизнес-план, позволяющий быстро найти необходимую информацию. Содержание должно быть четко оцифровано.

Во введении указывается задача составления бизнес-плана и круг лиц, которым он адресован.

1) Концепция бизнеса (резюме)

Концепция бизнеса (резюме)- это сжатый быстро читаемый обзор информации о намечаемом бизнесе и целях, которые ставит перед собой предприятие, начиная собственное дело или развивая имеющееся.

Концепция является предельно сокращенной версией самого бизнес-плана. Основное требование к изложению концепции – простота и лаконичность изложения, минимум специальных терминов.

Порядок оформления:

Суть проекта__________________________________________________________________

Основные преимущества и уникальность предлагаемого бизнеса, перспективы его развития.

Цели и задачи бизнес-плана______________________________________________________

Экономическое обоснование и эффективность проекта_______________________________

Основные финансовые результаты и прогнозируемая эффективность для инвестора и для производителя.

Сведения о фирме______________________________________________________________

Дата создания и расширения, организационно правовая форма, структура капитала, основный банк.

Команда управления___________________________________________________________

Руководство фирмы, бухгалтер и юрист, основные менеджеры, их квалификация, стаж работы и т.д.

План действий_________________________________________________________________

Долгосрочная и краткосрочная стратегия фирмы. Представить в табличной форме:

Стратегия	Конкретные задачи реализации стратегии	План мероприятий	Сроки реализации

Финансирование_______________________________________________________________

Потребности в инвестициях. Направления их использования, предлагаемые источники финансирования, риск инвестирования.

Планы возврата заемных средств_________________________________________________

Срок гарантированного возврата кредита, условия инвестирования.

Гарантии возврата инвестиций___________________________________________________

Назначение бизнес-плана________________________________________________________

Для потенциального инвестора или кредитора, руководства предприятия и др.

2) Описание предприятия и отрасли

Ключевые элементы раздела:

- основные сведения о предприятии;

- краткая история предприятия;

- тип бизнеса, основные виды деятельности;

- месторасположение предприятия;

- характеристика отрасли;

- роль и тенденции развития предприятия внутри отрасли;

- факторы, влияющие на деятельность предприятия (SWOT- анализ);

- цели и стратегия бизнеса.

Основные сведения о предприятии включают:

- полное и сокращенное наименование предприятия, дата и место регистрации, номер регистрационного удостоверения, юридический и почтовый адреса предприятия, банковские реквизиты;

- организационно-правовая форма;

- размер уставного капитала. Виды, количество, номинальная стоимость выпущенных акций;

- учредители предприятия с указанием их доли в уставном капитале;

- принадлежность предприятия к различного рода объединениям, членствам на биржах;

- наличие филиалов, представительств;

- юридические лица, в которых предприятие владеет более 5% собственности.

В характеристике отрасли указываются специфика отрасли; современное состояние и перспективы ее развития; технологическая изменчивость; наукоемкость; капиталоемкость; ресурсоемкость; уровень монополизма; тенденции роста отраслевого рынка, приводятся любые отраслевые тенденции.

При описании в бизнес-плане факторов, влияющих на деятельность предприятий, необходимо указать факторы и условия, на которые предприятие не может воздействовать, но которые негативно или позитивно влияют на его деятельность:

- экономические (цикл деловой активности, инфляция, уровень безработицы, покупательская способность населения, величина процентной ставки за кредит);

- политические (нестабильность в регионах, где находятся источники сырья или рынки сбыта, законодательная нестабильность);

- демографические (рождаемость, старение населения, миграция);

- природные (дефицит некоторых видов сырья);

- научно-технические;

- культурные и мировоззренческие.

SWOT- анализ предусматривает анализ сильных и слабых сторон предприятия, изучение среды и прогнозирования потенциальных угроз, разработку компенсационных мер (предотвращение убытков), анализ стратегических и тактических возможностей предприятия, разработку мероприятий по «нейтрализации» угроз, минимизация слабых сторон, укрепление сильных сторон предприятии и расширение возможностей.

Далее необходимо сформулировать миссию предприятия.

Миссия – это руководящая философия бизнеса, придающая фирме смысл ее существования, т.е. это идеальная картина будущего, то состояние, которое может быть достигнуто при самых благоприятных условиях.

Миссия фирмы должна включать: целевые ориентиры; сферу деятельности фирмы; моральный кодекс фирмы (имидж, ценности организации и другое); способы осуществления деятельности.

Цели - это параметры деятельности фирмы, достижение которых обусловлено ее миссией и на реализацию которых направлена ее хозяйственная деятельность.

Основные цели предприятия

Иерархия целей	Подцели, показатели

Завоевание рынка	Доля рынка, оборот, роль и значимость товара, охват новых рынков

Рентабельность	Прибыль, рентабельность оборота, рентабельность собственного капитала, рентабельность общего капитала.

Финансовая устойчивость	Кредитоспособность, ликвидность, уровень самофинансирования, структура капитала

Социальные цели	Удовлетворенность работой, уровень дохода и социальной защиты, социальная интеграция, развитие личности

Престиж и позиция на рынке	Независимость, имидж, отношение к политическому климату, общественное признание

Основные цели предприятия делятся на цели второго, третьего и более низкого уровней. Выполнение всех целей возможно лишь при согласовании как их функциональной взаимосвязи, так и времени протекания действий. Для этого строится дерево целей, которое целесообразно представить в приложении к бизнес-плану.

Алгоритм формирования стратегии выглядит следующим образом:

3) Характеристика услуг и продукции

В данном разделе необходимо представить описание продукции (услуг) предприятия с позиций потребителя, произвести их комплексную оценку. Здесь необходимо отметить сильные и слабые стороны услуг и продукции, дать полное представление о полезном эффекте, который можно получить от продукции.

Сильные и слабые стороны работ, продукции, услуг

Преимущества	Слабые стороны

Лучшее качество	Что его обеспечивает (снижение стоимости, рост объемов, специальные характеристики)	Недостатки	Методы их преодоления

4) Исследование и анализ рынка сбыта

Данный раздел должен дать ответы на вопросы: кто, почему и в каких количествах покупает или будет покупать продукцию предприятия.

Основная задача раздела: определение спроса и емкости каждого конкретного рынка по каждому виду работ, услуг.

Основные направления комплексного исследования рынка: определение типа рынка; определение рыночной структуры; оценка конъюнктуры  рынка; отбор целевых сегментов; позиционирование рынка; прогноз объем продаж.

Основываясь на оценке преимуществ, производимых предприятием работ, услуг, определить  возможный объем выполняемых работ в натуральном и денежном выражении. При этом, учитывая известную неопределенность рыночной ситуации, целесообразно подготовить в рабочем варианте бизнес-плана три варианта развития: оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный. В дальнейшем необходимо вернуться к этому разделу, откорректировать его в соответствии с разделами бизнес-плана «Потенциальные риски». В официальный бизнес-план необходимо включить один из трех вариантов продаж – наиболее оптимальный.

Прогноз работ, услуг________________________________

(вид работ, услуг)

Показатель	Годы	Общий объем работ

200_	200_	200_	200_	200_

Кварталы

1	2	3	4

Рынок А

Продано продукции, выполнено работ, оказано услуг тыс. руб.

Рынок В

Продано продукции, выполнено работ, оказано услуг тыс. руб.

Рынок С

Продано продукции, выполнено работ, оказано услуг тыс. руб.

Общие продажи (объемы), тыс.руб.

5) Конкуренция и конкурентное преимущество

Цель раздела: обоснование выбора тактики конкуренции предприятия в условиях конкурентного рынка.

Структура раздела:

- анализ сильных и слабых сторон предприятия и основных конкурентов;

- оценка конкурентоспособности продукции и услуг;

- оценка конкурентоспособности предприятия;

- конкурентное преимущество предприятия.

Анализ сильных и слабых сторон предприятия и основных конкурентов выполняется на основе данных SWOT-анализа. При этом рассматриваются преимущественно факторы, отражающие уровень конкурентоспособности продукции. По результатам анализа отмечаются преимущества и недостатки в производственно-хозяйственной деятельности как предприятия, так и основных конкурентов.

Анализ и оценка конкурентов

№ п/п	Характеристика конкурентов	Основные конкуренты

первый	второй

1	Объем продаж, натуральные показатели

2	Занимаемая доля рынка, %

3	Уровень цены

4	Финансовое положение (рентабельность)

5	Уровень технологии

6	Качество продукции

7	Расходы на рекламу

8	Время деятельности предприятия, лет

6) План маркетинга

Маркетинг представляет собой процесс согласования возможностей компании и запросов потребителей, результатом которого является предоставление потребителям благ, максимально удовлетворяющих их потребности, и получение компанией прибыли.

Структура раздела: стратегия маркетинга; товарная политика; ценовая политика; сбытовая политика, куммуникативная политика; бюджет маркетинга.

Стратегия маркетинга. Отправной точкой описания стратегии маркетинга является сегментация рынка и отбор целевых рынков. Для каждого целевого сегмента разрабатывается своя стратегия маркетинга с учетом позиций конкурентов в данном сегменте. При этом излагаются общие направления, а также стратегия внутри каждой составляющей комплекса маркетинга (товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики) (табл. ).

Маркетинговая стратегия предприятия

Наименование продукции	Сегмент рынка по продукции	Состояние спроса (по видам маркетинга)	Тип маркетинга	Стадия жизненного цикла	Каналы распределения	Маркетинговая политика	Маркетинговые действия

Товарная	Ценовая	Сбытовая	Коммуникативная

Товарная политика включает следующие основные направления: ассортиментная политика, создание новой продукции, стратегия предприятия в области качества продукции, дизайновая стратегия, рыночная атрибутика продукции,  стратегия организации сервисного обслуживания.

Ценовая политика. Здесь осуществляется формирование целей ценообразования, исходя из общих целей бизнес-плана; выработка ценовой стратегии, выбор метода ценообразования, рыночное страхование цен.

Сбытовая политика. Дается характеристика каналов распространения продукции, обосновывается необходимость участия посредников и порядок их выбора, описываются используемые формы заинтересованности посредников.

Коммуникативная политика. В бизнес-плане отражаются цели, задачи, фирменный стиль, стратегии, структура комплекса маркетинговых коммуникаций, характеристика инструментов комплекса маркетинговых коммуникаций.

Бюджет маркетинга. Определяется метод расчета бюджета маркетинга, приводятся размеры затрат на маркетинг за три предыдущих года и на планируемый период, производится распределение бюджета маркетинга по направлениям работы.

7) Организационный план

В разделе должна быть рассмотрена:

1. организационная структура предприятия;

2. производственно-технологическая структура предприятия;

3. численность и структура кадров;

4. производительность труда.

7.1. Организационная структура предприятия.

Организационная структура представляет собой способ и форму объединения работников для достижения поставленных перед предприятием производственных и управленческих целей.

7.2. Производственно-технологическая структура предприятия.

В бизнес-плане также следует привести производственно-технологическую структуру предприятия.

Рис. Производственно-технологическая структура предприятия

7.3. Численность и структура кадров.

В рамках раздела по планированию персонала указываются данные о необходимой численности и структуре кадров исходя из потребностей производства. От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объем и своевременное выполнение всех работ, эффективность использования оборудования, машин, механизмов и как следствие – объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.

Численность рабочих на планируемый год определяется по формуле:

(),

где:

- численность рабочих, занятых на строительно-монтажных работах и подсобном производстве;

- общая плановая трудоемкость строительно-монтажных работ на год;

- количество выходов на одного рабочего принимается по балансу рабочего времени (см. приложение).

Поквартальная численность рабочих, занятых на СМР и подсобном производстве, определяется по формуле (2.1.) с учетом количества выходов на одного рабочего по балансу рабочего времени.

Плановая трудоемкость строительно-монтажных работ определяется по формуле:

(),

где:

- нормативное значение трудоемкости СМР;

- директивное снижение трудовых затрат.

Нормативная трудоемкость СМР определяется по формуле:

(),

где:

– годовой объем строительно-монтажных работ, (тыс. руб.);

– коэффициент заработной платы, КЗ.П. = 0,15;

- средняя тарифная ставка рабочих, занятых на строительно-монтажных работах, определяемая по заданному значению среднего разряда рабочих (руб.).

Директивное сокращение трудовых затрат на годовой объем строительно-монтажных работ в планируемом году определим по формуле:

()

Общая численность работников определяется суммированием числа рабочих и штатных единиц административно-управленческого и линейного персонала.

Общая численность административно-управленческого персонала устанавливается по типовому штатному расписанию.

Численность работников и рабочих обслуживающего хозяйства принимается в размере 25% от соответствующей численности работников и рабочих, занятых на строительно-монтажных работах и подсобном производстве

Для оценки уровня интенсивности использования трудовых ресурсов необходимо определить среднегодовую выработку продукции на одного работающего в стоимостном выражении.

Выработка на одного работника, занятого в основном и подсобном производстве, определяется делением годового объема СМР на показатель общей численности работников.

Расчеты по планированию численности и выработки работников рекомендуется представить в виде табл.

Таблица

Планирование численности работников

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	План на год	В т.ч. по кварталам

I	II	III	IV

1	2	3	4	5	6	7	8

1. Строительно-монтажные работы и подсобные производства

1.	Объем СМР, выполненный собственными силами	тыс. руб.	14480	1800	4350	5430	2900

2.	Численность рабочих	чел.

3.	Численность работников	чел.

4. 	Выработка на одного работника	тыс. руб.

2.Обслуживающие хозяйства

5.	Численность рабочих

Чел.

6.	Численность работников	Чел.

3. Всего по предприятию

7.	Численность рабочих	чел.

8.	Численность работников	чел.

7.4. Производительность труда.

Эффективность использования трудовых ресурсов на предприятии выражается в изменении производительности труда, результирующего показателя работы предприятия, в котором отражаются как положительные стороны работы, так и все недостатки.

Под производительностью труда понимается эффективность затрат труда, которая определяется количеством продукции, производимой в единицу рабочего времени (выработка), или затратами труда на единицу продукции (трудоемкость).

Производительность труда в плановом году определяется как в абсолютном выражении, так и в относительном – в виде роста ее в процентах к базисному году.

В этом разделе необходимо рассчитать:

7.4.1.Численность работников в плановом году по выработке базисного года

Численность работников определяется по формуле:

()

- объем СМР в плановом году;

- уровень производительности труда в базисном году;

7.4.2. Экономию численности работников:

Уменьшение (экономию) численности работающих на основе задания по росту производительности труда в плановом году   определяется по формуле:

()

где   – рост производительности труда в плановом году, в %

7.4.3. Рост производительности труда в плановом году.

Рост производительности труда в плановом году,

или	                                  ()

– производительность труда в плановом году, рассчитываемая по следующей формуле:

,			()

Соотношение планируемой экономии численности работающих в соответствии с ростом производительности труда должно быть

∆Nпл = ∆Nпт 1

8.)  План производства

Раздел должен показать, что предприятие в состоянии производить необходимое количество продукции в нужные сроки и с требуемым качеством.

Структура раздела имеет следующий вид:

1. технология производства;

2. производственное кооперирование;

3. контроль производственного процесса;

4. система охраны окружающей среды;

5. производственная программа;

6. производственные мощности и их развитие;

7. потребность в долгосрочных активах;

8. потребность в оборотных средствах;

9. прогноз затрат.

8.1. Технология производства.

В данном разделе указывается тип производства (единичное, серийное, массовое), методы его организации, структура производственного цикла, направление его деятельности. Необходимо отметить также основные направления совершенствования и развития технологии, предусмотренные бизнес-планом.

Мероприятия по совершенствованию технологии производства

Технологический процесс	Наименование мероприятия по совершенствованию технологии производства	Затраты времени, мин.	Снижение трудоемкости изготовления изделий	Повышение производительности труда, %

По действующей технологии	По проектируемой технологии	Мин.	%

8.2. Производственное кооперирование.

Здесь дается обоснование решения о кооперировании,  также выбора конкретных партнеров с точки зрения минимума затрат на производство, транспортировку, входного контроля, поставляемых субподрядчиком узлов и полуфабрикатов. При выборе партнеров учитываются их надежность, производственные, финансовые кадровые возможности, престижность.

8.3. Контроль производственного процесса.

Рассматривается действующая на предприятии  система управления качеством продукции (работ, услуг). Описываются последовательность, методы и средства контроля качества, указывается нормативно-техническая документация, регламентирующая качество изготовления продукции, оказания услуг.

8.4. Система оценки окружающей среды.

Приводится оценка воздействия на атмосферу, водные ресурсы и т.д. Указываются принимаемые меры по утилизации отходов, обеспечению жизнедеятельности и соответствующие затраты.

8.5. Производственная программа.

Прогноз объемов производства и реализации продукции (работ, услуг) осуществляется на основе сопоставления результатов маркетинговых исследований рынка с производственными возможностями предприятия.

Для выполнения курсовой работы следует использовать исходные данные, согласно индивидуальному варианту, выданному ведущим преподавателем. Необходимые нормативные данные для осуществления расчетов отдельных показателей также будут приведены в задании.

Производственная программа деятельности подрядной организации представляет собой основной документ, определяющий производственно-хозяйственную деятельность ДСО, объемы и состав работ, которые должны быть выполнены в плановом периоде. Производственная программа составляется в натуральных (физических) и стоимостных показателях, исходя из производственной мощности организации и установленного объема капитальных вложений. Она формируется на основе проектно-сметной документации и составляется в соответствии с заключенными договорами поставки с предприятиями-поставщиками, с указанием объемов и срока сдачи объектов в эксплуатацию.

Производственная программа работ строительной организации в курсовой работе составляется на основе календарного плана производства работ (табл. ) и условно принятых среднемесячных темпов выполнения объемов работ по каждому объекту, приведенных по вариантам.

По условиям задания примера среднемесячные темпы по каждому объекту условно приняты одинаковыми на протяжении всего срока строительства объекта.

Объект «А», по которому выполняются  работы по зимнему содержанию дороги, является переходящим с прошлого года и окончание работ по объекту «А» выходит за рамки данного планируемого года, т.е. объект «А» является задельным объектом на будущий период.

Сроки окончания работ по каждому объекту показано в табл.  черточкой (/).

Распределение объемов работ по кварталам планируется с учетом строительно-монтажных работ в конкретном районе строительства.

В данной курсовой работе предполагается планируемый годовой объем строительно-монтажных работ выполнять собственными силами и распределение объемов СМР поквартально производить в следующих размерах:

I квартал-11-15%

II квартал – 30-31%

III квартал – 39-40%

IV квартал – 15-19%

Таблица 1

Календарный план производства СМР на год

Наименование объектов	Срок ввода

1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал

Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	декабрь

А	АД – 1	Х

Х	Х /

Б	АД – 2			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

В	АД – 3						Х	Х	Х	Х /

Г	Подъезд к селу						Х	Х	Х /

Д	Капитальный  ремонт покрытия 			Х	Х	Х /

8.5.1. Расчет произведенной строительной продукции по объектам на планируемый год с распределением по кварталам

Произведенная строительная продукция — это общий объем СМР в сметных ценах, подлежащих выполнению собственными силами по всем объектам за данный период времени (месяц, квартал, год). Обозначим его On.

Этот показатель служит основой для расчета потребности строительной организации в трудовых, материальных и финансовых ресурсах на планируемый год.

Расчет показателя On производится по кварталам и в целом за год на основе календарного плана и среднемесячных темпов работ по формуле

(1.1.)

где OnКВ — объем произведенной строительной продукции за квартал;

Тр— среднемесячные темпы работ;

ССМР, — срок строительства i-го объекта, в месяцах.

Расчет рекомендуется выполнять в табличной форме (табл. ).

Таблица

Расчет произведенной строительной продукции по объектам на планируемый год с распределением по кварталам

Объект	Среднемесячные темпы работ	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Объем СМР

за год, тыс. руб.

Срок выполнения работ, мес.	Объем

СМР

тыс. руб.	Срок выполнения работ, мес.	Объем

СМР

тыс. руб.	Срок выполнения работ, мес.	Объем

СМР

тыс. руб.	Срок выполнения работ, мес.	Объем СМР

тыс.

руб.

А	200	3	600	-	-	-	-	-	-	600

Б	900	1	900	3	2700	3	2700	3	2700	9000

В	630	-	-	1	630	3	1890	-	-	2520

Г	420	-	-	1	420	2	840	-	-	1260

Д	300	1	300	2	600	-	-	-	-	900

Итого			1800		4350		5430		2700	14280

8.5.2. Расчет готовой строительной продукции по объектам на планируемый год с распределением по кварталам

Готовая строительная продукция — объем строительно-монтажных работ по объектам и этапам, подлежащих сдаче (реализации) заказчику. Обозначим этот показатель Ог.

Этот показатель служит основой для определения плановой прибыли и рентабельности строительно-монтажной организации.

Расчет показателя Ог производится по кварталам и в целом за год на основе календарного плана и среднемесячных темпов работ по формуле.

ПРИМЕР расчета готовой строительной продукции по объектам на планируемый год с распределением по кварталам (табл. .).

По плану в первом квартале вводится в действие только объект «А», этот объект являются переходящими с прошлого года, а темпы выполнения работ в данном году составляют по объекту «А» — 200 тыс. руб. Объект «А» вводится в конце первого квартала. Выполнение СМР в прошлом году составило по объекту «А» — 400 тыс. руб.

Объем готовой продукции в первом квартале составит:

По объекту « А»         400 + 3 • 200 = 1000 тыс. руб.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Итого: объем готовой продукции 1000 тыс. руб.

По плану в третьем квартале вводится в действие объект «В» и объект «Г» и заканчивается строительство первого этапа  объекта «Б». Объект «В» вводится в конце третьего квартала, а работы по объекту «Г» заканчиваются в августе, таким образом, объем готовой продукции в третьем квартале составит:

По объекту « В»         4 • 630 = 2520 тыс. руб.

По объекту « Г»         3 • 420 = 1260 тыс. руб.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Итого                                          3780 тыс. руб.

Таблица .

Расчет готовой строительной продукции по объектам на планируемый год с распределением по кварталам

Объем работ выполненный на начало года	Среднемесячные темпы работ	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Объем СМР за год, тыс. руб.

Срок строительства, мес.	Объем работ тыс. руб.	Срок стро-итель-ства, мес.	Объем работ

тыс. руб.	Срок стро-итель-ства, мес.	Объем работ

тыс. руб.	Срок стро-итель-ства, мес.	Объем работ

тыс. руб.

А	400	200	3	1000	-	-	-	-	-	-	1000

Б	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В	-	630	-	-	-	-	4	2520	-	-	2520

Г	-	420	-	-	-	-	3	1260	-	-	1260

Д

300	-	-	3	900	-	-	-	-	900

200			1000		900		3780			5680

8.5.3.Расчет незавершенного строительного производства на конец каждого квартала

В связи с тем, что сдача СМР производится заказчиком только после окончания строительства объекта в целом или отдельной его части (этапа работ), в дорожно-строительной организации к концу каждого квартала скапливается незаконченный объем работ, не принятый заказчиком до полного его завершения.

Стоимость выполненных работ по незаконченным в данном квартале (году) объектам или этапам носят название незавершенного производства.

Для примера рассмотрим расчет незавершенного строительного производства на конец первого квартала. В первом квартале производятся работы по объектам «А», «Б» и «Д». Продолжительность строительства в первом квартале согласно календарному плану составляет для объектов: «А» -3 мес., «Б» — 1 мес., «Д» — 1 мес.

Объект «А» вводится в конце первого квартала.

Размер незавершенного производства на конец первого квартала по каждому объекту будет равен:

«Б» — 1 • 900 = 900 тыс. руб.;

«Д» — 1 • 300 = 300 тыс. руб.

Размер незавершенного производства на конец первого квартала по всем объектам составит 1200 тыс. руб.

Подобным образом определяется размер незавершенного производства на 1 июля, на 1 октября и на 1 января следующего года. Расчет рекомендуется выполнять в табличной форме (табл.).

Таблица

Расчет незавершенного строительного производства на конец каждого квартала

Объект	НСП на начало года	Среднемесячные темпы работ	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал

Срок строительства, мес.	НСП, тыс. руб.	Срок стро-итель-ства, мес.	НСП, тыс. руб.	Срок стро-итель-ства, мес.	НСП, тыс. руб.	Срок стро-итель-ства, мес.	НСП, тыс. руб.

А	400	200	-	-	-	-	-	-	-	-

Б	-	900	1	900	4	3600	7	6300	10	9000

В	-	630	-	-	1	630	-	-	-	-

Г	-	420	-	-	1	420	-	-	-	-

Д

300	1	300	-	-	-	-	-	-

Итого	200			1200		4650	-	6300	-	9000

8.5.4. Проверка правильности расчетов

Проверкой правильности расчетов каждой таблицы служит равенство итогов по вертикали и горизонтали последних столбцов и строк соответственно. Кроме того, полученные три показателя взаимосвязаны, поэтому правильность составления планов можно проверить по следующим формулам:

On = Ог - НСП нач  + НСП кон          или   Oг=On+HCПнач-HCП кон 	(1.2.)

где On – объем произведенной строительной продукции;

Ог – объем готовой строительной продукции;

НСПнач –  незавершенное строительное производство на начало периода;

HCПкон – незавершенное строительное производство на конец периода.

Для первого квартала ОгI= 600+400 = 1000 тыс. руб.

Для второго квартала ОгII= 4350+1200- 4650 = 900 тыс. руб.

Для третьего квартала ОгIII= 4650+ 5430 – 6300 = 3780 тыс. руб.

Для четвертого квартала ОгIV=  6300 +  2700 -  9000 = 0 тыс. руб.

Проверка годовая Ог= 14280+400- 9000= 5680 тыс. руб.

8.6. Производственные мощности и их развитие

В бизнес-плане оценивается соответствие объемов выпуска продукции имеющимся производственным мощностям, приводятся данные о балансе производственных мощностей, как отчетные, так и прогнозируемые на ближайшие годы с учетом ввода в действие новых мощностей, уменьшения их в результате выбытия. Здесь же указываются значения коэффициентов сменности работы оборудования и использования производственных мощностей.

8.7. Потребность в долгосрочных активах

Необходимо дать краткую характеристику имеющихся основных производственных фондов и нематериальных активов: состав, структура, стоимость отдельных видов имущества, технические характеристики, степень износа, необходимость ремонта или реконструкции.

Состав структура и износ основных производственных фондов

Группа основных производственных фондов	Стоимость на начало проекта, тыс. руб.	Удельный вес, %	Износ на начало проекта, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Коэффициент износа

8.8. Потребность в оборотных средствах

В этом разделе бизнес-плана производится детальный расчет нормативов оборотных средств методом прямого счета. Детальный расчет потребности в оборотных средствах производится для вновь создаваемых предприятий, а также в случае необходимости коренного пересмотра существующих нормативов оборотных средств. Для действующих предприятий корректировка величины оборотных средств производится в финансовом разделе бизнес-плана на основе использования коэффициентного метода нормирования оборотных средств (исходя из темпов роста объема производства и улучшения использования оборотных средств).

Наибольший удельный вес в составе оборотных средств предприятия занимают запасы сырья, основных и вспомогательных материалов. По данным элементам оборотных средств норматив в денежном выражении определяется по формуле:

Нм= М*Р,

Где М- норма запаса в днях;

Р- однодневный расход материалов (отношение расхода по данному элементу оборотных средств за период времени к продолжительности этого периода).

Норма производственного запаса в днях состоит из следующих видов: транспортный, подготовительный, текущий, складской, страховой и сезонный запас.

Норматив оборотных средств на топливо и энергию исчисляется так же, как на сырье и материалы, при условии, что это не газообразное топливо и не электроэнергия.

Планирование потребности в оборотных средствах

Виды и наименование ресурсов	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.

1. Сырье и материалы

2. Топливо

3. Электроэнергия

4. Запасные части

5. Незавершенное производство

6. Готовая продукция

Итого:

Потребность в материальных ресурсах

Наименование материальных ресурсов	Потребность на программу 201_ г.	Поставщики

1 квартал	2 квартал	И т.д.

В натуральном выражении	Сумма, тыс. руб.	В натуральном выражении	Сумма, тыс. руб.

Материалы, всего, в том числе:

Вида А

Вида Б

И т.д.

8.9. Прогноз затрат

Раздел заканчивается расчетами издержек производства и се6естоимости производимой продукции (к разделу прикладываются калькуляции выпускаемой продукции и расчеты по всем статьям сметы затрат на производство).

Отдельного внимания требует планирование фонда заработной платы работников.

8.9.1. Расчет фонда заработной платы административно-управленческого и линейного персонала

Годовой фонд заработной платы административно-управленческого персонала определяется умножением месячного фонда заработной платы на 11 месяцев (исключено время отпуска, примерно равное одному месяцу в год). Время отпуска оплачивается по статье затрат «дополнительная заработная плата» в размере 8% от годового фонда основной заработной платы. Аналогично определяется фонд заработной платы (основной и дополнительной) для содержания линейного персонала (см. приложение).

8.9.2. Расчет фонда заработной платы работников основного и подсобного производств дорожно-строительной организации.

Фонд основной заработной платы рабочих, занятых на строительно-монтажных работах и подсобном производстве, определяется по формуле:

(.),

Распределение плановой трудоемкости СМР и фонда заработной платы рабочих в планируемом году по кварталам принять в следующих размерах:1 квартал – 22%, 2 квартал – 27,1% , 3 квартал – 30,0%, 4 квартал – 20,9%.

Фонд дополнительной заработной платы рабочих (для оплаты отпусков рабочих, доплаты бригадирам за руководство бригадой, оплата простоев по атмосферным условиям и т.д.) принимается в размере 12% от годового фонда основной заработной платы рабочих.

Общий фонд заработной платы (основной и дополнительной) работников определяется соответственно суммированием фонда заработной платы рабочих, административно-управленческого и линейного персоналов.

8.9.3. Фонд заработной платы рабочих обслуживающих хозяйств.

Фонд заработной платы работников и рабочих принимается в размере 20% от соответствующего фонда заработной платы.

8.9.4. Расчет средней заработной платы одного работника.

Средняя заработная плата на одного работника определяется как частное от деления общего планового фонда заработной платы на показатель численности работников. Она характеризует средний размер заработной платы работников предприятия за весь плановый период.

8.9.5. Расчет удельного веса заработной платы работников по отношению к сметной стоимости.

Удельный вес фонда заработной платы работников определяется в процентном отношении к планируемому объему строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами.

Все расчетные показатели заносятся в таблицу .

Таблица

Расчеты плана по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	План на год	В т.ч. по кварталам

I	II	III	IV

1	2	3	4	5	6	7	8

1. Строительно-монтажные работы и подсобные производства

1.	Объем СМР, выполненный собственными силами	тыс. руб.	14480	1800	4350	5430	2900

2.	Численность работников	чел.

3.	Общий фонд заработной платы рабочих.	тыс. руб.

4.	Общий фонд заработной платы работников.	тыс. руб.

5.	Средняя заработная плата на одного работника.	тыс. руб.

2.Обслуживающие хозяйства

6.	Численность работников	Чел.

7.	Фонд заработной платы работников	тыс. руб.

3. Всего по предприятию

8.	Численность работников	чел.

9.	Фонд заработной платы работников	тыс. руб.

10.	Фонд заработной платы рабочих	тыс. руб.

11.	Фонд заработной платы работников по отношению к сметной стоимости СМР	%

Полученные показатели являются основными руководящими показателями производственно-хозяйственной деятельности дорожно-строительного управления и находят применение при определении снижения себестоимости строительной продукции.

Смета затрат на производство и реализацию продукции (услуг) может быть представлена в форме табл.

Таблица

Элементы затрат	Величина показателя по периодам

201_ г.	201_ г.

1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.

Материальные затраты

Затраты на оплату труда

Отчисления на социальные нужды

Амортизация основных средств

Прочие затраты

Итого по элементам затрат

Постоянные издержки

Переменные издержки

В бизнес-плане необходимо предложить комплекс мероприятий, направленный на снижение себестоимости работ. На основе анализа плановых показателей устанавливаем примерный процент распределения суммы снижения себестоимости поквартально:

1 квартал – 15%,

2 квартал – 30%,

3 квартал – 40%,

4 квартал – 15%

Полученная разность между сметной стоимостью и плановой себестоимостью представляет величину планируемой прибыли строительной организации. Планируемый уровень рентабельности определяется:

(.)

где  – планируемая прибыль;

Показатели плановой себестоимости и уровня рентабельности являются основными для оценки результатов производственно-хозяйственной деятельности дорожно-строительной организации.

9.)  Финансовый план

В этом разделе бизнес-плана обобщают все предшествующие материалы разделов бизнес-плана и представляют их в виде финансовых формулировок и стоимостных показателей.

Раздел объединяет два направления:

1. Финансово-экономические результаты деятельности предприятия:

- финансовая отчетность предприятия;

- анализ финансово-экономического состояния предприятия.

2. Планирование основных финансовых показателей:

- подготовка плановых документов;

- прогноз баланса активов и пассивов предприятия;

- прогноз прибылей и убытков;

- прогноз движения денежных средств;

- финансовая оценка проекта;

- прогноз запаса финансовой прочности.

В данном курсовом проекте необходимо осуществить планирование основных финансовых показателей.

Исходным моментом для финансового планирования является прогноз объема продаж и прогноз затрат.

Прогноз прибылей и убытков отражает операционную деятельность фирмы в намеченный период. Цель составления данного прогноза – в обобщенной форме представить результаты деятельности предприятия с точки зрения прибыльности. Прогноз прибылей и убытков показывает, как будет формироваться и изменяться прибыль, и, по существу, является прогнозом финансовых результатов.

Таблица

Прогноз прибылей и убытков

№	Статьи доходов и расходов	Всего на год, тыс. руб.	В том числе по кварталам

I	II	III	IV

1. Доходы

1.	Выручка от сдачи СМР

А) по сметной стоимости

Б) компенсация сверхсметной стоимости

2.	Выручка от реализации на сторону продукции и услуг подсобных и вспомогательных производств

3.	Амортизационные отчисления

4.	Выручка от реализации выбывшего имущества

5.	Итого доходов

2. Расходов

1.	Затраты на выполнение СМР, включая затраты, покрываемые в порядке компенсации

2.	Затраты на реализацию на сторону продукции и оказания услуг подсобных и вспомогательных производств

3.	Всего расходов

4.	Превышение доходов над расходами

5.	Платежи в бюджет:

-	за производственные фонды

-	оборотные средства

Прогноз баланса активов и пассивов предприятия

Статья баланса	В том числе по кварталам

I	II	III	IV

Актив баланса

1. Внеоборотные активы

2. Оборотные активы

Итого:

Пассив баланса

3. Капитал и резервы

4.Долгосрочные обязательства.

5. Краткосрочные обязательства

Итого:

В бизнес-плане следует представить все виды налогообложения.

Расчет налогообложения

Наименование показателя	Квартал

I	II	III	IV

тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Косвенные налоги

В том числе:

-

-

Налоги, подлежащие включению в себестоимость, всего

В том числе:

-

-

Налоги, относимые на финансовый результат

В том числе:

-

-

Налог на прибыль

В прогнозе движения денежных средств содержится информация, дополняющая данные прогнозного баланса и прогноза прибылей и убытков в части определения притока денежных средств, необходимых для выполнения запланированного объема  финансово-хозяйственных операций.

Сводный отчет о движении денежных средств

Наименование показателя	Квартал

I	II	III	IV

тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Остаток денежных средств на начало отчетного года

2. Поступило денежных средств - всего

в том числе:

средства по текущей деятельности

средства по инвестиционной деятельности

средства по финансовой деятельности

3. Денежные средства направленные – всего

в том числе:

средства на текущую деятельность

средства на инвестиционную деятельность

средства на финансовую деятельность

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Далее необходимо проанализировать основные статьи расхода денежных средств предприятия по текущей деятельности.

Таблица

Расход денежных средств по текущей деятельности

Наименование показателя	Квартал

I	II	III	IV

тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Денежные средства, направленные

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

на оплату труда

на выплату дивидендов, процентов

на расчеты по налогам и сборам

внебюджетные фонды

на прочие расходы

10) Финансовая стратегия

Целью данного раздела является составление плана получения использования инвестиций, а также определение эффективности предполагаемого объекта.

При изложении финансовой стратегии в бизнес-план включается следующая информация:

- потребность в инвестициях и источники их финансирования;

- оценка эффективности проекта в целом;

- оценка эффективности участия в проекте;

- анализ чувствительности проекта;

- портфельные инвестиции.

11) Потенциальные риски

Данный раздел содержит следующие основные части:

- Анализ рисков. Оценка риска проекта.

- Потери от риска. Тип области риска проекта.

- Организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков.

- Программа страхования рисков.

11.1. Анализ рисков. Оценка риска проекта.

Риск – это вероятность благоприятных и неблагоприятных последствий, которые могут наступить при реализации выбранного альтернативного решения в условиях неопределенности ситуации.

Основные элементы, составляющие сущность риска:

- возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой осуществляется выбор альтернативного решения;

- отсутствие уверенности в достижении поставленной цели;

- вероятность достижения желаемого результата;

- возможность материальных, финансовых, нравственных и других потерь, связанных с осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы.

Назначение анализа риска заключается в том, чтобы получить необходимые данные для принятия решений о целесообразности участия в проекте и оценить последствия.

При разработке бизнес-планов предлагаются различные уровни анализа рисков. Для крупных проектов необходим тщательный просчет рисков с использованием специального, иногда довольно сложного математического аппарата теории вероятности, для относительно небольших проектов порой достаточно анализа риска с помощью чисто экспертных методов.

Анализ риска включает два вида: качественный и количественный.

На этапе качественного анализа определяют причины, факторы и потенциальные области риска, выявляют возможные его виды.

По результатам выделения потенциальных областей риска, анализа причин и факторов выявляют конкретные риски проекта, перечень которых приводится в бизнес-плане. При этом, как минимум, учитываются следующие виды рисков:

- производственные риски связаны с различными нарушениями в производственном процессе или в процессе поставок сырья, материалов, комплектующих изделий;

- коммерческие риски связаны с реализацией продукции на товарном рынке (уменьшение размеров и емкости рынков, снижение платежеспособного спроса, появление новых конкурентов и т.п.);

- финансовые риски вызываются инфляционными процессами, всеобщими неплатежами, колебаниями валютных курсов пр.;

- риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, - это риски, обусловленные непредвиденными обстоятельствами.

Количественный анализ риска заключается в оценке степени риска как в отношении отдельных рисков, так и проекта в целом.

Степень риска – это вероятность наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба от него.

В табл. представлены примерные перечни простых рисков по стадиям проекта: подготовительной, строительства и функционирования.

Вид риска	Отрицательное влияние на прибыль

Подготовительная стадия

Удаленность от транспортных узлов	Дополнительные затраты на создание подъездных путей, повышенные эксплуатационные расходы

Удаленность от инженерных сетей	Дополнительные капитальные вложения на подводку электроэнергии, тепла, воды

Отношение местных властей	Возможность введения ими дополнительных ограничений, осложняющих реализацию проекта

Доступность подрядчиков на месте	Опасность завышения стоимости работ из-за монопольного положения подрядчиков

Наличие альтернативных источников сырья	Опасность завышения цен при монопольном положении подрядчика

Строительная стадия

Платежеспособность заказчика	Увеличение объема заемных средств и снижение чистой прибыли из-за выплат процентов

Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции	Увеличение объема заемных средств

Недостатки проектно-изыскательских работ	Рост стоимости строительства, затяжка с вводом мощностей

Несвоевременная поставка комплектующих	Увеличение сроков строительства, выплата штрафов подрядчику

Недобросовестность подрядчика	Увеличение сроков строительства

Стадия функционирования: финансово-экономические риски

Неустойчивость спроса	Падение спроса с ростом цен

Появление альтернативного продукта	Снижение спроса

Снижение цен конкурентами	Снижение цен

Увеличение производства у конкурентов	Падение продаж или снижение цен

Рост налогов	Уменьшение чистой прибыли

Платежеспособность потребителей 	Падение продаж

Рост цен на ГСМ	Снижение прибыли из-за роста цен

Недостаток оборотных средств	Увеличение кредитов

Стадия функционирования: социальные риски

Трудности  с набором квалифицированной рабочей силы	Увеличение затрат на комплектование

Угроза забастовки	Штрафы за нарушение договоров

Отношение местных властей	Дополнительные затраты на выполнение их требований

Недостаточный уровень зарплаты	Текучесть кадров, снижение производительности

Квалификация кадров	Снижение ритмичности, рост брака, увеличение аварий

Социальная инфраструктура 	Рост непроизводственных затрат

Стадия функционирования: технические риски

Изношенность оборудования	Увеличение проектов и затрат на ремонт

Нестабильность качества сырья	Уменьшение объема производства и материалов из-за переналадки оборудования, снижения качества продукта

тыс. руб.	тыс. руб.

Недостаточная надежность	Увеличение аварийности технологий

Отсутствие резерва мощностей	Невозможность покрытия пикового спроса, потери производства при авариях

Стадия функционирования: экологические риски

Вероятность залповых выбросов	Увеличение непредвиденных затрат

Выбросы в атмосферу и сбросы в воду	Затраты на очистное оборудование

Близость населенного пункта 	Увеличение затрат на очистные сооружения и экологическую экспертизу проекта

Вредность производства	Рост эксплуатационных затрат

Складирование отходов	Увеличение себестоимости

Оценка риска может производиться отдельно для каждой стадии проекта и в целом для всего проекта.

Определение удельного веса каждого простого риска во всей их совокупности.

Введем обозначения:

- простой риск,  ;

- общее число рисков;

- группа приоритета,  ,  ;

- вес простых рисков по группам приоритета;

число рисков, входящих в конкретную группу,

Последовательность расчетов может быть представлена следующими шагами:

1. Принципиальным для расчетов является предположение о том, во сколько раз первый вариант весомее последнего, т.е.

2. Определяется вес группы с наименьшим приоритетом по формуле:

3. Определяются веса остальных групп приоритетов:

4. Определяются веса простых факторов  для каждого простого риска, входящего в соответствующую приоритетную группу. Это означает, что все простые риски внутри одной и той же приоритетной группы имеют одинаковые веса.

Если приоритеты по простым рискам не устанавливаются, то все они имеют равные веса, т.е.  .

5. Результаты расчетов оформляются табл.

Простые риски,

Приоритеты,

Веса,

Итого:	Х	1,0

Оценка вероятности наступления риска

Оценка вероятности наступления риска осуществляется методом экспертных оценок. Для проведения этой работы желательно иметь не менее трех экспертов, хорошо знакомых с существом проблемы. Ими могут быть руководитель предприятия, сотрудник администрации территории, занимающийся экономическими вопросами, квалифицированный специалист, ранее связанный с предприятием и хорошо знающий его проблемы.

Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставляется перечень простых рисков проекта и предлагается оценить вероятность их наступления, руководствуясь следующей системой оценок:

0-	риск рассматривается как несущественный;

25- риск, скорее всего не реализуется;

50 – о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;

75- риск, скорее всего, появится;

100- риск наверняка реализуется.

Оценки экспертов подвергаются анализу на их непротиворечивость, который выполняется по следующим правилам:

Где   и  - оценки каждой 1-той пары в отношении  - того риска.

Всего должно быть три оценки (1=3) соответственно для попарно сравненных мнений первого и второго экспертов; первого и третьего экспертов; второго и третьего экспертов.

Правило 1 означает, что максимальная допустимая разница между оценками двух экспертов по любому фактору должна быть меньше 50. сравнения проводятся по модулю, т.е. знак («плюс» или «минус») не учитывается. Это правило направлено на устранение недопустимых различий в оценках вероятности наступления отдельного риска.

Правило 2 направлено на согласование оценок экспертов в среднем. Оно используется после выполнения правила 1. Для расчетов расхождения оценки суммируются по модулю, т.е. не обращая внимания на знаки, и результат делится на число простых рисков. Оценки экспертов можно признать не противоречащими друг другу, если полученная величина не превышает 25.

В том случае, если между экспертами будут обнаружены противоречия (невыполнение правил 1 и 2), они обсуждаются на совещаниях для выработки согласованной позиции по конкретному вопросу. Результат работы экспертов оформляется табл.

Вероятность наступления рисков

Риски	Эксперты	Средняя вероятность,

первый	второй	третий

Определение итоговой оценки по всем рискам проекта производится по формуле:

Где   -средняя вероятность  - того риска.

Расчет оформляется табл.

Итоговая оценка риска проекта

Простые риски,

Веса,

Вероятность,

Балл,

Итого по всем рискам	1,0	1,0

Негативные последствия предпринимательских рисков- это потеря прибыли, потеря части или всего дохода (убыточность) и потеря части или всего капитала (банкротство). Для оценки риска потери прибыли и вероятности убыточности бизнеса большое значение имеют такие показатели, как безубыточный объем продаж и зона безопасности предприятия.

Безубыточность - такое состояние, когда бизнес не приносит ни прибыли, ни убытков. Выручка покрывает только затраты, финансовый результат при этом равен нулю. После этого каждая дополнительная единица проданной продукции будет приносить прибыль предприятию. До этой критической точки выручка от реализации произведенной продукции еще не возмещает затраты и предприятие находится в зоне убытков.

Определение безубыточности объема продаж в стоимостном выражении:

Где  - сумма постоянных затрат отчетного периода, не зависящая от динамики объема производства продукции;

- доля маржи в выручке;

- сумма маржи покрытия (разность между выручкой (нетто) от реализации продукции ( ) и суммой переменных затрат на производство и реализацию продукции ( ).

Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия графическим методом:

Г	Д

Прибыль

Б

В

Переменные затраты

А

Постоянные затраты

Зона убыточности	Зона рентабельной деятельности

Сумма собственного капитала	Расчетная сумма дохода	Экономическая сумма прибыли	Сверхрыночная сумма прибыли	Виды потерь

Зона катастрофического риска	Зона критического риска	Зона допустимого риска	Безрисковая зона	Степень риска

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.	Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000 – 248с.

2.	Бринк И.Ю., Савельева Н.А. Бизнес-план предприятия. теория и практика / серия «Учебники, учебные пособия». Ростов н/Д: Феникс, 2002.-384 с.

3.	Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 1999.- 392с.

4.	Дорожное строительство. Организация, планирование, управление: Учебник для автомобильно-дорожных институтов / А.М. Антонов, Э.В. Дингес, Ю.Н. Петров и др. Под ред. Е.Н. Гарманова.- М.: Транспорт, 1981.-223 с.

5.	Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии: Учебное пособие. В 2 ч. Ч.2. Тактическое планирование/ Под обще редакцией А.И. Ильина – Мн.: ООО «Новое знание», 2000.-416с.

6.	Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Олейникова Ю.А. и др. Сборник бизнес-планов. Методика и примеры: Учебное и научно-практическое пособие / Под ред. Л.В. Мясоедовой. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2008. -408 с.

7.	Прыкин Б.В. Экономический анализ предприятия. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000 – 360с.

8.	Савицкая Г.В. Анализ эффективности рисков предпринимательской деятельности: методологические аспекты. М.: ИНФРА-М, 2008. -272 с.

9.	Сухова Л.Ф., Чернова Н.А.Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия: Учеб. пособие.- М.: Финансы и статистика, 2001. -160с.: ил.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Расчет годового баланса рабочего времени

№№

п/п	Показатели баланса	План год	Кварталы

I	II	III	IV

1.	Общее количество календарных дней	365	90	91	92	92

2.	Исключаются: выходные дни

праздники	105

6	25

1	26

3	27

-	27

-

3.	Номинальный фонд рабочего времени, дни	254	64	62	65	63

4.	Исключаются:

Очередные отпуска (в среднем)

Отпуска для обучающихся

Невыходы по болезни

ИТОГО

20

3

6

29

8

-

3

11

-

1

2

3

3

-

1

4

9

-

2

11

5.	Действительный фонд рабочего времени, дни	225	53	59	61	52

Приведенный баланс рабочего времени соответствует работе при пятидневной рабочей неделе с продолжительностью смены 8,2 часа

Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций»

для студентов V курса специальности 060800  «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»

Волгоград  2004

Кузнецов В.Н  Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций» для студентов V курса

специальности 060800  «Экономика и управление на предприятии

(по отраслям)».

Методические указания предназначены для изучения курса «Экономическая оценка инвестиций» на экономических специальностях. Студенты должны освоить методику расчета рентабельности инвестиций, влияния изменения цены продукции, постоянных затрат, переменных затрат, объема производства. На основании проводимых расчетов, студенты должны построить графики зависимости рентабельности от изменения объема работ, цены продукции, переменных затрат, постоянных затрат, а так же графики определения срока возврата инвестиций ,внутренней нормы прибыли и провести анализ полученных результатов.

Содержание:

Задание	4

Раздел 1. Расчет базового варианта	5

Раздел 2. Влияние изменения объемов   производства на ЧПЭ	11

Раздел 3. Влияние изменения цены на ЧПЭ	……………………….11

Раздел 4. Влияние изменения постоянных затрат на ЧПЭ………….11

Раздел 5. Влияние изменения переменных затрат	…………….12

Раздел 6. Определение рентабельности предприятия	..12

Раздел 7. Определение срока возврата инвестиций	...12

Раздел 8. Определение внутренней нормы прибыли	…12

Раздел 9. Эффект применения ускоренной амортизации…………..13

Заключение	.13

Список литературы	13

Задание.

1. Предприятие реализует проект, требующий А=……. рублей капитальных вложений. Основные инвестиции проходят в течении 3-х лет.

2. В первый год осваивается  а =…….% инвестиций, во второй год – а =……% инвестиций, в третий год - а =……..% инвестиций.

3. Доля кредитов в инвестициях составляет – в =…….% (8-12%), по годам  =…….%, в =…….%.

4. Срок функционирования проекта t = 5 лет.

5. Срок службы созданных мощностей Т=8 лет.

6. Амортизация по линейной схеме.

7. Ликвидационная стоимость оборудования составляет с=…….% от первоначальной стоимости.

8. Прогнозируемая продажная стоимость ликвидационного имущества выше на  d=10%

9.Цена единицы продукции – С=…………рублей (А/2000).

10. Переменные издержки составляют З =………..рублей за единицу продукции (расчетом, п.1.10).

11. Постоянные издержки - З =………… (А/4)  рублей в год.

12. Размер оборотного капитала –от выручки – е=10%.

13. Плата за предоставленный кредит составляет – -f=15 %годовых

14. Кредит составляет на t =3,5 года.

15. Номинальная ставка дисконтирования –d= 10%.

16. Прогнозируемый объем сбыта (производства):

3 год – К3 = (А\100000)        единиц

4 год – К4 =  (К3*1,5)            единиц

5 год – К5 = (К4*1,5)             единиц

6 год – К6 = (К5*1,5)             единиц

7 год – К7 = (К6*0,5)             единиц

17. Темп инфляции –  р=6%

18. Оптимистическая оценка превышает среднюю на r =1,06%, а пессимистическая хуже средней на r = 1,05 %.

19. Вероятность пессимистического исхода s = 0,09, вероятность оптимистического исхода s = 0,07.

Требуется определить:

1. Приемлемость проекта по критерию чистой прибыльной стоимости (чистого приведенного эффекта) NPV.

2. Его чувствительность к изменению объема сбыта, уровня цен, переменных и постоянных издержек, ставки за кредит.

3. Среднюю рентабельность инвестиций, срок возврата инвестиций, внутреннюю норму прибыли, а так же объем продаж, при котором проект не рентабелен.

4. Срок, за который может быть погашен кредит, а так же наиболее предпочтительную форму выплат.

5. Эффект применения ускоренной амортизации.

1. Расчет базового варианта.

1.1. Распределение капиталовложений по годам инвестиций.

В зависимости от планируемого объема инвестиций предприятия, общий объем инвестиций А=……….. рублей, распределяется по долям финансирования

(1.1)

0 год

1 год

2 год

Результаты заносятся в строки 1 таблицы 1.

1.2. В том числе за счет кредита:

(1.2)

0 год        руб.

1 год        руб.

результат записывается в строку 2 таблицы 1.

1.3. Начисление амортизации основных фондов.

Амортизация начисляется по линейной схеме и определяется по формуле:

(1.3)

Результат заносится в таблицу 1, строка 3 по годам с 3 по 7 включительно.

Определение остаточной стоимости фондов (В ) определяется по формулам:

3 год                                                                                                  (1.4)

4 год                                                                                                  (1.5)

5 год                                                                                                 (1.6)

6 год                                                                                              (1.7)

7 год                                                                                               (1.8)

8 год                                                                                               (1.9)

Результаты расчетов занятости в таблице 1 строка 4.

1.5. Продажная стоимость основных фондов (С ) определяется прогнозируемым процентом продажной стоимости ликвидационного имущества по формуле:

(1.10)

результат записывается в таблицу 1 строка 5 на 8-й год.

1.6. Объем производства (К ) задается согласно производственной программы и на срок функционирования проекта (t).

Записывается из задания в таблицу 1 строка 6.

3 год -                     К

4 год -                     К

5 год -                     К

6 год -                     К

7 год -                     К

1.7. Цена за единицу продукции (С) устанавливается постоянной на протяжении всего срока функционирования проекта (t) с 3 по 7 года и записывается в таблицу 1 строка 7.

1.8. Валовая выручка (V ) определяется по формуле:

(1.11)

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

8 год

результаты расчета записываются в таблицу 1 строка 8.

1.9. Постоянные затраты (издержки) – (З ) - зависят от специфики работы предприятия и рассчитываются конкретно для каждого предприятия. Данные с 3 по 7 года выписываются из задания и заносятся в таблицу 1 строка 9.

1.10. Переменные затраты (З ) определяются по формуле:

(1.12)

3 год        0,001

4 год        0,001

5 год        0,001

6 год        0,001

7 год        0,001

результаты заносятся в таблицу 1 строка 10.

1.11. Издержки производства (I ) определяются как сумма переменных постоянных затрат плюс амортизация основных фондов:

(1.13)

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

Результаты расчета заносятся в таблицу 1 строка 11.

1.12. Возврат кредита ( ) осуществляется по окончании срока кредита ( ), (кредит предоставлен в январе)

3 год                                 (1.14)

4 год                                 (1.15)

Результаты заносятся в таблицу 1 строка 12.

1.13. Прибыль налогооблагаемая ( ) определяется разностью валовой выручки и издержек производства:

(1.16)

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

8 год         - Iпр8 = Р н8  (остаточная стоимость из 4-ой строки 8-го столбца)

Результат расчета заносится в таблицу 1 строка 13.

1.14. Налог на прибыль ( ) берется 24% от налогооблагаемой прибыли:

(1.17)

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

8 год

Результат расчета заносится в таблицу 1 строка 14.

1.15. Чистая прибыль ( ) определяется разностью налогооблагаемой прибыли и налога на прибыль:

(1.18)

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

8 год

Результат расчета заносится в таблицу 1 строка 15.

1.16. Операционный ( )(кэш-фло) определяется суммой амортизации основных фондов и чистой прибыли:

(1.19)

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

Результат расчета заносится в таблицу 1 строка 16.

1.17. Потребность в оборотных средствах ( ) определяется как доля оборотного капитала от выручки:

(1.20)

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

Результат расчета заносится в таблицу 1 строка 17

1.18. Изменение потребности в оборотных средствах(О ) определяется разностью предыдущего года и последующего:

(1.21)

(17 стр.–17стр.=18 стр.)

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

8 год

Результаты расчета заносятся в таблицу 1 строка 18.

1.19. Общий кэш фло ( ) определяется суммой операционного CF и изменения потребности в оборотных средствах:

(1.22)

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

8 год                                                                            (1.23)

0 год

1 год

2 год

Результаты расчета заносятся в таблицу 1 строка 19.

1.20 Дисконтный множитель ( ) определяется по формуле:

(1.24)

где р – темп инфляции в долях единиц;

п – года (от 0 до 8)

Результаты расчета заносятся в таблицу 1 строка 20.

1.21. Дисконтирующий фактор ( ) определяется произведением общего CF на дисконтный множитель:

(1.25)

0 год

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

8 год

Результаты расчета заносятся в таблицу 1 строка 21.

1.22. Чистый дисконтируемый доход проекта (NPV) определяется по формуле:

(1.26)

или:

(1.27)

при условии: NPV больше 0;

где п – года от 0 до 8.

Расчеты ведутся с учетом знака. Результаты расчета заносятся в таблицу 1 строка 22.

1.23. Рентабельность инвестиций в производство определяется по формуле:

Rn=                                                   (1.28)

R3= Рн3 / Iпр3

R4= Рн4 / Iпр4

R5= Рн5 / Iпр5

R6= Рн6 / Iпр6

R7= Рн7 / Iпр7

Результаты  расчета  заносятся в Таблицу 1 строка 23.

2. Определение влияния изменения объема производства

на чистый  приведенный эффект и на рентабельность (R)

2.1. В базовом варианте расчета (таблица 1) данные строки «объем производства», уменьшаются в 10 раз, остальные показатели не меняются. Производится расчет аналогичный п.п.1.1. – 1.23. Результаты расчета сводится в таблицу 2.

2.2. В базовом варианте (таблица 1) данные строки «объем производства» увеличиваются в 10 раз, остальные данные не меняются.

Производится расчет и результаты заносятся в таблицу 3.

2.3. По данным расчета таблиц 1-3 строится график зависимости (NPV) от объема производства ( )

3. Определение влияния изменения цены (Сп)

на чистый приведенный эффект (NPV)

Аналогично разделу 2., изменяется строка «цена за единицу продукции» в 10 раз в большую и меньшую стороны от базового значения. Результаты расчета сводятся, соответственно, в таблицу 4 и таблицу 5. По данным расчета строится график зависимости NPV от Сп.

4. Определение влияния изменения постоянных затрат

на чистый приведенный эффект.

Изменяется строка «9» в 10 раз в большую и меньшую стороны от базисного значения , производятся расчеты. Результаты расчетов  сводятся в таблицы 6 и 7. По данным расчета строится график зависимости NPV от Зпос .

5. Определение влияния изменения переменных затрат

на чистый приведенный эффект

Изменяется строка «10» в 10 раз. Производится расчет, и результаты сводятся в таблицы 8 и 9. По данным расчета строится график зависимости NPV от Зпер.

6. Определение рентабельности инвестиций.

Для характеристики эффективности инвестиций важно учитывать, не только размеры и прирост прибыли, но и уровень рентабельности.

Рентабельность определяется по формуле:

_________Прибыль от реализации________      (13 стр.)             (1.28)

R=         Затраты на производство и сбыт продукции       (11 стр.)

7. Определение срока возврата инвестиций.

Определяется графическим путем:

1. по горизонтали откладываются года – от 0 до 8.

2. по вертикали налогооблагаемая прибыль в нарастающем порядке.

Ось Х	Ось Y(Рн)

0	Рн

1	Рн + Рн

2	Рн + Рн +Pн

3	Рн + Рн +Pн + Рн

4	Рн +………………..+ Рн

5	Рн +………………..+ Рн

6	Рн +………………..+ Рн

7	Рн +………………..+ Рн

8	Рн +………………..+ Рн

На графике откладываются: прямая кап.вложений (А0, кривая налогооблагаемой прибыли (Рн). Пересечение этих линий дает срок возврата кредита.

8. Определение внутренней нормы прибыли по базисному году

(при различных значениях коэффициента дисконтирования).

По формуле 1.27 для базисного варианта:

Коэффициент дисконтирования (Р)	Внутренняя норма прибыли (NPV)

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

По полученным результатам таблицы 8,1 строим график зависимости NPV от р.

9. Оценка эффективности от использования ускоренной амортизации.

Ускоренная амортизация применяется для того, что бы большая часть основных фондов была амортизирована уже в начальные годы их эксплуатации. Предприятию такой метод может быть выгоден, так как в первые годы снижается налогообложение и возрастает операционный CF.

При сроке службы основных мощностей Т=8 лет, по формуле 1.3. определяем  A’ на первый год амортизации. Далее ведется расчет по годам:

(1.29)

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

В базовом варианте значения строки «3» заменяем на полученное в результате расчета и производим пересчет других показателей. Результаты расчета сводим в таблицу 10.

Заключение.

В заключении проводится анализ полученных результатов и выделяются оптимальные значения объема выпускаемой продукции, цены, постоянных и переменных затрат.

Список литературы:

1.	«Инвестиции и антикризисное управление - учебное пособие».       Кирсанов К.А.,

Малявина А.В., Попов С.А. (2000г.)

2.	«Бизнес план предприятия. Теория и практика». Бринк И.Ю.,

Савельева Н.А.  (2002г.)

3.	«Методы оценки инвестиционных проектов». Ковалев В.В. (1998г.)

4.	«Инвестиционный  проект:   методы  подготовки  и  анализ:  учебное  справочное пособие». Липсиц И.В., Косов В.В. (1998г.)

5.	«Организация и финансирование инвестиций: учебное пособие».   Деев А.И. (1999г.)

6.	«Экономика строительных организаций». Гумба Х.М  (1998г.)

7.	«Управление финансами: учебное пособие». Ковалев В.В. (1998г.)

8.	«Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций». (1997г.)

9.	«Организация и  финансирование инвестиций:  учебное пособие».  Вахрин П.И. (1999г.)

10.	«Управление строительными инвестиционными проектами:

учебное пособие»,/под редакцией Васильева В.М., Панибратова Ю.П. (1997г.).

Базовый вариант расчета инвестиционного проекта (в тыс.руб.)

Таблица 1.1

№ п/п 	Показатели	Годы	Сумма, тыс.руб

0	1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Капиталовложения	х	х	х	х

2	В т.ч.за счет кредита	х	х

3	Амортизация основных фондов (расчет)				х	х	х	х	х	х	х

4	Остаточная стоимость (расчет)				х	х	х	х	х	х

5	Продажная стоимость									х

6	Объем производства				х	х	х	х	х		х

7	Цена за единицу				х	х	х	х	х

8	Валовая выручка (6х7)				х	х	х	х	х

9	Постоянные затраты				х	х	х	х	х

10	Переменные затраты				х	х	х	х	х		х

11	Издержки производства (3+9+10)				х	х	х	х	х		х

12	Возврат кредита				х	х					х

13	Прибыль налогооблагаемая (8 – 11)				х	х	х	х	х		х

14	Налог на прибыль (% от 13)				х	х	х	х	х

15	Чистая прибыль (13 – 14)				х	х	х	х	х

16	Операционные поступления (3+15)				х	х	х	х	х	0	х

17	Потребность в оборотн. средствах (%х8)			0	х	х	х	х	х	0

18	Изменение потребности			0	х	х	х	х	х	х

19	Общее поступление (16+18)	х	х	х	х	х	х	х	х	х

20	Дисконтный множитель (расчет)	х	х	х	х	х	х	х	х	х

21	Дисконтирующий фактор (19х20)	х	х	х	х	х	х	х	х	х

22	Чистый привед.эффект (NPV)(сумма 21)										х

23	Рентабельность (расчет)				х	х	х	х	х